Windows 本地运行 Live2D 桌宠助手
第一阶段技术架构与落地方案

目标平台：Windows · 运行形态：本地优先 · 核心路线：Hermes Agent + Live2D/VTube Studio + 本地语音

项目定位（第一阶段） • 先做出“可以一直开着”的桌宠助手，而不是一次性把所有 agent 功能做满。 • 所有核心能力都以本地运行优先：本地大模型、本地语音识别、本地语音合成、本机桌面前台。 • Hermes 作为长期成长型 agent 大脑；Live2D 负责角色表现；语音链路与桌面交互作为可替换模块。

适用硬件：RTX 4090 48GB VRAM + 64GB RAM。该配置足以在本地跑 Gemma 4 的 26B / 31B 级主模型、独立 embedding 模型，以及较强的本地 ASR/TTS。

本文件目标：聚焦第一阶段的系统边界、技术选型、部署方案、模块职责、数据流、目录结构、实施顺序和验收口径。

1. 第一阶段目标与边界

阶段目标：在 Windows 上交付一个可长期常驻的桌宠式 AI 助手，具备 Live2D 角色表现、离线语音对话、Hermes 长期记忆/成长底座，以及少量高频桌面技能。

必须实现：Live2D 角色常驻、文本/语音对话、本地模型推理、Hermes 接管会话与记忆、基础情绪/状态切换。

应优先实现：提醒、剪贴板提问、截图提问、简单启动应用。

本阶段暂不强求：复杂系统自动化、无缝多模态感知、复杂编排、多角色协作、PersonaPlex 实时全双工语音。

第一阶段交付标准 • 桌宠能稳定常驻 4 小时以上，不崩溃、不明显泄漏显存。 • 语音对话全链路可在本机完成，不依赖公网推理。 • Hermes 能持续保存用户偏好、最近对话摘要、少量长期记忆。 • 角色具备至少 5 个状态：idle、listening、thinking、speaking、error。

2. 第一阶段总体技术架构

总体原则：前台、语音层、agent 大脑、桌面工具层解耦。这样第二阶段替换 PersonaPlex、改成自研 Live2D renderer 或切换模型时，不需要推翻整套系统。

| 模块 | 决策 |
| --- | --- |
| Live2D 表现层 | VTube Studio 承载 Live2D 模型、表情、动作与口型。优先使用其公开 API，而不是首版自写渲染器。 |
| 桌宠控制层 | Electron + Node.js 控制器，负责状态机、悬浮 UI、快捷键、任务调度、日志和本地配置。 |
| 语音层 | 本地 ASR + 本地 TTS。首版以稳定、延迟可接受为先；第二阶段再考虑 PersonaPlex 式实时双工升级。 |
| Agent 大脑层 | Hermes Agent 作为本地服务运行，对外暴露 OpenAI 兼容接口，承接会话、记忆、技能和长期成长逻辑。 |
| 桌面工具层 | 截图、剪贴板、提醒、启动应用等本地技能，统一经安全白名单路由。 |
| 存储层 | Hermes 自身记忆/会话/skills 存储 + 桌宠本地配置 + 轻量日志。 |

核心数据流：麦克风 → ASR → Hermes（记忆/决策/技能）→ 文本响应 → TTS → VTube Studio 驱动口型/表情；如需桌面动作，则 Hermes 通过本地工具路由器调用受限工具。

3. 本地模型选型（基于 4090 48GB / 64GB RAM）

建议采用“分模型负责制”，而不是一模通吃。桌宠助手对响应稳定性、上下文一致性、语音体验和资源占用敏感。更合理的做法是把主模型、嵌入模型、ASR、TTS 分开。

| 类别 | 推荐 | 原因与使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 主对话/Agent 模型 | 优先：Gemma 4 31B；低延迟备选：Gemma 4 26B | Hermes 后端主模型。Gemma 4 31B 适合作为高质量主对话模型；Gemma 4 26B A4B MoE 适合作为更低延迟备选。两者在你的硬件上都能本地部署。 |
| 轻量快速模型 | Gemma 4 E4B | 用于低延迟辅助任务、摘要、分类、工具前检查，降低主模型占用；如后续要强化工具调用，也可评估 FunctionGemma。 |
| 嵌入模型 | BGE-M3 或 nomic-embed-text-v2-moe / nomic-embed-text | 用于记忆检索、长期上下文召回。BGE-M3 与 nomic 系列都可本地跑。 |
| ASR | faster-whisper large-v3 或 large-v3-turbo | 首版优先稳定与精度；若追求更低延迟，可再下调模型或开启 VAD。 |
| TTS | MeloTTS（中日英多语）或 Kokoro（英文优先） | 需要本地、可控、延迟低。若主要中文/日文交互，优先 MeloTTS。 |

为什么主模型改为优先推荐 Gemma 4：Google 官方已发布 Gemma 4，包含 31B Dense、26B A4B MoE 以及 E2B / E4B 版本；Ollama 官方库也已提供 gemma4 标签，适合直接做本地优先部署。

为什么不把语音层也强行塞进 Ollama：ASR/TTS 与实时音频编排和普通 chat completion 的运行时差异很大。首版建议把语音层独立部署，本地控制器只通过统一接口调用。

推荐的首版本地模型组合 • Hermes 主模型：Gemma 4 31B（主推），用于主对话、长期记忆整合与复杂决策。 • Hermes 辅助模型：Gemma 4 26B（低延迟备选）或 Gemma 4 E4B（摘要、路由、轻任务）。 • Embedding：BGE-M3；如果更看重现成 Ollama 兼容体验，可选 nomic-embed-text。 • ASR：faster-whisper large-v3 或 turbo 版本。 • TTS：MeloTTS 优先；英文桌宠可评估 Kokoro。

4. 部署方案（本地优先）

| 模块 | 决策 |
| --- | --- |
| 模型运行方式 | 推荐用本地 OpenAI 兼容推理服务作为 Hermes 上游，例如 Ollama 暴露兼容接口或其他本地推理服务；关键是 Hermes 只依赖统一 API，而不绑定某个推理栈。 |
| Hermes 运行方式 | Hermes 单独作为本地服务进程运行，负责 agent 决策、记忆、skills、自动总结和工具编排。 |
| 桌宠控制器 | Electron 前台作为常驻应用，连接 VTube Studio API、本地语音模块、Hermes API。 |
| ASR/TTS | 建议拆为本地 Python 服务或 Node 子进程服务，单独管理加载、热启动和重启。 |
| 模型缓存 | 所有模型权重预下载到本地磁盘；上线环境默认无公网依赖。 |

推荐的本机进程拓扑：VTube Studio（UI） + Electron Controller（编排） + Hermes Server（Agent） + LLM Runtime（主模型/embedding） + ASR Service + TTS Service。

5. 模块职责与接口

| 模块 | 决策 |
| --- | --- |
| controller-electron | 桌面托盘、设置面板、热键、状态机、日志总线、与 VTube Studio 的连接。 |
| vts-client | 封装 VTube Studio WebSocket API：鉴权、热键、模型事件、参数更新、口型/表情触发。 |
| hermes-client | 以 OpenAI 兼容方式调用 Hermes，同时携带 profile、session、工具上下文和记忆策略。 |
| speech-asr | 录音、VAD、转写、打断检测、音频缓存。 |
| speech-tts | 文本到语音、语速/音色配置、音频流回传、播放完成事件。 |
| desktop-tools | 截图、剪贴板、提醒、打开应用、简单文件读取。仅暴露白名单能力。 |
| state-engine | 角色状态机，统一管理 idle/listening/thinking/speaking/error。 |
| memory-policy | 哪些内容进入长期记忆、哪些只做短期摘要、哪些永不保存。 |

6. 关键交互时序

用户按住说话或唤醒词触发，speech-asr 开始录音并做 VAD。

ASR 将转写文本连同会话元数据发给 Hermes。

Hermes 检索长期记忆与最近摘要，决定是否调用桌面技能。

Hermes 生成文本响应，同时返回角色情绪标签与是否需要执行工具。

控制器把情绪标签映射到 VTube Studio 热键或参数，切换表情与动作。

speech-tts 合成语音并播放；播放期间控制嘴型与 speaking 状态。

对话结束后，memory-policy 决定写入短期摘要、长期偏好或技能候选。

实现建议：第一阶段不要尝试“边听边打断边生成边播报”的复杂实时双工链路。先做 turn-based 语音回合制，再在第二阶段接入 PersonaPlex 之类的实时语音引擎。

7. 记忆策略与安全边界

| 模块 | 决策 |
| --- | --- |
| 长期记忆 | 用户偏好、称呼、作息偏好、常用应用、稳定习惯。必须可编辑、可删除。 |
| 短期摘要 | 最近 20–50 轮对话压缩摘要，用于维持连续体验。 |
| 不保存 | 密码、验证码、剪贴板敏感片段、临时令牌、未明确允许的隐私内容。 |
| 工具白名单 | 只开放提醒、打开应用、截图、剪贴板、读取指定目录等低风险能力。 |
| 显式确认 | 删除文件、运行脚本、发送消息、联网等高风险操作全部要求确认。 |

第一阶段必须做的两条底线 • 任何可造成系统副作用的能力都必须走白名单和二次确认。 • 长期记忆必须支持用户可见、可编辑、可清除，避免“黑盒养成”。

8. 仓库结构建议

desktop-pet/
  apps/
    controller-electron/
    hermes-backend/
  packages/
    vts-client/
    hermes-client/
    speech-asr/
    speech-tts/
    state-engine/
    memory-policy/
    desktop-tools/
  assets/
    live2d-models/
    prompts/
    voices/
  scripts/
    start-all.ps1
    preload-models.ps1
  docs/
    architecture.md
    api-contracts.md
    runbook.md

9. 第一阶段实施计划（4 周）

| 模块 | 决策 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | 跑通 VTube Studio 控制 + Hermes API + 文本聊天；建立基础状态机和日志。 |
| 第 2 周 | 接入本地 ASR/TTS；完成语音回合制对话；实现口型/说话动画联动。 |
| 第 3 周 | 加入提醒、截图提问、剪贴板提问；完成长期记忆与短期摘要策略。 |
| 第 4 周 | 做稳定性、资源占用、异常恢复、开机自启、配置面板和打包。 |

阶段验收：到第 4 周末，用户应能在完全本地环境下与桌宠进行连续语音对话，桌宠可表现基础情绪状态，并能跨会话记住至少 10 条稳定偏好信息。

10. 主要风险与规避

| 模块 | 决策 |
| --- | --- |
| 风险 1：首版过度追求“实时自然对话” | 规避：第一阶段只做稳定 turn-based 语音链路；PersonaPlex 放到第二阶段。 |
| 风险 2：自写 Live2D 渲染器拖慢项目 | 规避：首版使用 VTube Studio 公开 API；等产品验证后再考虑自研。 |
| 风险 3：主模型过大导致延迟过高 | 规避：主模型与辅助模型分层；摘要/分类优先交给 Gemma 4 E4B，主对话再交给 Gemma 4 31B。 |
| 风险 4：记忆体验失控 | 规避：显式记忆策略、用户可视化记忆列表、清除入口。 |

11. 参考依据（官方项目）

NousResearch / hermes-agent：官方 README 与 API server 文档。项目强调 built-in learning loop、跨会话记忆、skills 与 OpenAI-compatible API。

DenchiSoft / VTubeStudio：官方 API 文档，说明插件可通过公开 API 触发 hotkeys、加载模型、获取事件，并通过本地 WebSocket 连接。

Snowfork / Open-LLM-VTuber：官方 README，说明项目支持 Windows、本地语音、Live2D talking face、可替换 LLM/ASR/TTS，并可离线运行。

NVIDIA / personaplex：官方 README，说明 PersonaPlex 是实时、全双工、speech-to-speech conversational model；本方案据此将其放在第二阶段。

Google Gemma 4 官方文档与 Ollama 官方模型库：Gemma 4 提供 E2B、E4B、26B、31B 等版本；Ollama 官方库已提供 gemma4 标签，可直接用于本地模型选型与部署参考。

SYSTRAN / faster-whisper：官方 README 与 release 说明，用于 ASR 本地部署建议。

hexgrad / kokoro 与 myshell-ai / MeloTTS：官方仓库，用于 TTS 本地部署建议。

注：本方案故意将第一阶段限定在“稳定桌宠 + 本地语音 + Hermes 成长底座”范围内，避免一开始就把实时语音、复杂桌面自动化和自研渲染器全部堆到同一阶段。