Windows 本地 Live2D 桌宠助手

第一阶段技术架构与落地方案 v3（架构审查迭代版）

目标平台：Windows · 运行形态：本地优先 · 核心路线：Tauri + Agent 抽象层 + Live2D + 本地语音

# 0. 架构审查摘要（对 v2 的核心改动）

本版本基于 v2 方案进行了架构审查与迭代。以下是核心改动概览：

| 改动项 | v2 方案 | v3 调整 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端控制器 | Electron + Node.js | Tauri (Rust + WebView2) | 内存从 ~200MB 降到 ~15MB，桌宠需要常驻，资源占用必须最小化 |
| 进程拓扑 | 6个独立进程 | 3+1 结构 | Phase 1 减少运维复杂度，降低启动失败率 |
| Agent 层 | 硬绑定 Hermes | Agent 抽象层 + Hermes 默认实现 | 降低单点依赖风险，可降级到纯 LLM 模式 |
| VRAM 管理 | 未讨论 | 明确量化策略 + 显存预算表 | 避免开发后期发现显存不够 |
| 实施周期 | 4周 | 6周（含缓冲） | 给集成和稳定性留够空间 |
| 记忆存储 | 笼统描述 | SQLite + sqlite-vss 向量检索 | 可落地、可查询、可导出 |
| IPC 协议 | 未定义 | 统一 HTTP + WebSocket | 明确模块间通信契约 |
| 容错监控 | 未讨论 | 进程管理器 + 健康检查 + 自动重启 | 常驻应用必须能自愈 |

# 1. 第一阶段目标与边界

阶段目标：在 Windows 上交付一个可长期常驻的桌宠式 AI 助手，具备 Live2D 角色表现、离线语音对话、Agent 长期记忆/成长底座，以及少量高频桌面技能。

### 必须实现

- Live2D 角色常驻桌面，支持 idle/listening/thinking/speaking/error 五态切换

- 文本/语音对话全链路本地完成，不依赖公网

- Agent 能持续保存用户偏好、最近对话摘要、长期记忆

- 稳定常驻 4 小时以上，不崩溃、显存泄漏 < 500MB/小时

### 应优先实现

- 提醒、剪贴板提问、截图提问、简单启动应用

### 本阶段暂不强求

- 复杂系统自动化、实时双工语音、复杂编排、多角色协作

### 可量化交付标准（v3 新增）

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 常驻稳定性 | 连续运行 4h+ 无崩溃 | 自动化稳定性测试脚本 |
| 显存泄漏 | < 500MB/小时增长 | nvidia-smi 定时采集 |
| 语音响应延迟 | 用户说完到开始播报 < 5s | 端到端计时 |
| 长期记忆 | 跨会话记住 10+ 条偏好 | 手动验证 |
| 寒启动时间 | 双击到可交互 < 60s | 计时 |
| 进程崩溃恢复 | 子进程崩溃 30s 内自动恢复 | 杀进程测试 |

# 2. 总体技术架构（重新设计）

## 2.1 设计原则

- 最小进程原则：Phase 1 只开“刪不动”的进程，能合并就合并

- 接口驱动：模块间通过明确的 HTTP/WebSocket 接口通信

- 可降级：任何外部依赖（Hermes、VTube Studio）都有降级方案

- 显存感知：所有模型加载必须有明确的 VRAM 预算

## 2.2 进程拓扑：3+1 结构（重点改动）

v2 的 6 进程拓扑对 Phase 1 过重。v3 采用“3 核心进程 + 1 外部进程”结构：

| 进程 | 职责 | 技术栈 | 通信方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tauri Controller (主进程) | 桌面托盘、悬浮窗口、状态机、进程管理器、配置面板、VTS连接 | Tauri 2 (Rust+WebView2) | 管理其他进程启停 |
| Agent Server (核心) | Agent决策、记忆、技能、对话管理、工具调用 | Python FastAPI | HTTP REST + SSE |
| Speech Server (语音) | ASR+TTS+VAD合并为单一服务 | Python FastAPI + faster-whisper + MeloTTS | HTTP REST + WebSocket |
| VTube Studio (外部) | Live2D渲染、口型、表情 | 第三方应用 | WebSocket (VTS API) |

关键简化：ASR和TTS合并为单一 Speech Server。LLM Runtime（Ollama）作为系统服务预装，不计入桌宠进程树。

## 2.3 IPC 协议规约（v3 新增）

| 调用方向 | 协议 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tauri -> Agent Server | HTTP POST /chat | localhost:8100 | 发送用户消息，SSE流式返回 |
| Tauri -> Speech Server | HTTP + WebSocket | localhost:8200 | REST控制录音，WS传输音频流 |
| Tauri -> VTube Studio | WebSocket | localhost:8001 | VTS官方API协议 |
| Agent -> Ollama | HTTP (OpenAI兼容) | localhost:11434 | 模型推理 |
| Agent -> Desktop Tools | 进程内调用 | - | Python模块直接调用，经白名单过滤 |

# 3. 本地模型选型与 VRAM 预算（重点补充）

基于 RTX 4090 48GB VRAM + 64GB RAM，明确显存分配计划：

| 类别 | 模型 | 量化 | VRAM | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主对话 | Gemma 4 27B | Q4_K_M | ~17GB | 主推，平衡质量与速度 |
| 主对话(备选) | Gemma 4 12B | Q6_K | ~10GB | 低延迟优先时切换 |
| 辅助/路由 | Gemma 4 E4B | FP16 | ~8GB | 摘要、分类、工具前检查 |
| Embedding | BGE-M3 | FP16 | ~2GB | 记忆检索 |
| ASR | faster-whisper large-v3 | FP16 | ~3GB | 语音识别 |
| TTS | MeloTTS | FP16 | ~1GB | 语音合成 |
| 并发峰值总计 |  |  | ~31GB | 留 17GB headroom 给 KV cache |

### 显存管理策略

- 主模型必须使用 Q4_K_M 或更低量化，禁止 FP16 加载 27B+ 模型

- ASR/TTS 空闲时可卸载显存（lazy load），通过 Speech Server 统一管理

- 辅助模型与主模型不并发推理，可复用同一显存空间

- 启动时通过 nvidia-smi 检查可用显存，不足时自动降级到更小模型

# 4. Agent 抽象层设计（重点改动）

v2 硬绑定 Hermes Agent，存在单点依赖风险。v3 引入 Agent 抽象层：

### AgentProvider 接口

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| chat(messages, context) -> stream | 发送对话，返回流式响应（含情绪标签、工具调用） |
| save_memory(key, value, type) | 保存长期/短期记忆 |
| recall_memory(query, top_k) -> list | 检索相关记忆 |
| list_tools() -> list | 获取可用工具列表 |
| execute_tool(name, params) -> result | 执行工具调用 |
| health() -> status | 健康检查 |

### 实现策略

- 默认：HermesAgentProvider — 调用 Hermes Server，利用其内置记忆、技能、学习循环

- 降级：SimpleLLMProvider — 直接调用 Ollama API + 本地 SQLite 记忆，不依赖 Hermes

- 切换逻辑：启动时检测 Hermes 是否可用，不可用则自动降级

# 5. 记忆策略与存储方案（细化）

## 5.1 存储架构

| 层级 | 存储 | 内容 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作记忆 | 内存 | 当前会话完整上下文 | 会话结束时清除 |
| 短期摘要 | SQLite memories表 | 最近50轮对话压缩摘要 | 滚动窗口，超过7天淘汰 |
| 长期记忆 | SQLite+向量索引 | 用户偏好、称呼、作息、常用应用 | 永久，用户可编辑/删除 |
| 工具日志 | SQLite tool_logs表 | 工具调用记录、结果、时间戳 | 保留 30 天 |

### 向量检索方案

- Phase 1 使用 SQLite + sqlite-vss，避免引入额外向量数据库

- 用 BGE-M3 生成 embedding，支持语义检索长期记忆

- 摘要压缩：每 10 轮对话用辅助模型（E4B）生成摘要

## 5.2 安全边界

- 不保存：密码、验证码、剪贴板敏感片段、临时令牌

- 工具白名单：只开放提醒、打开应用、截图、剪贴板、读取指定目录

- 显式确认：删除文件、运行脚本、联网等高风险操作必须弹窗确认

- 记忆可视化：Tauri 配置面板提供记忆列表、编辑、删除功能

# 6. 进程管理与容错（v3 新增）

Tauri Controller 内置进程管理器，负责所有子进程的生命周期：

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 启动顺序 | Ollama(检查已运行) -> Agent Server -> Speech Server -> VTube Studio(检查) |
| 健康检查 | 每15s对每个服务调用 /health 端点 |
| 自动重启 | 子进程崩溃后自动重启，最多3次，间隔5s/10s/30s |
| 优雅停止 | 先发SIGTERM，等待10s，再发SIGKILL |
| 状态上报 | 托盘图标颜色反映整体健康状态（绿/黄/红） |
| 日志汇聚 | 所有子进程日志统一写入 logs/ 目录，按日轮转 |

# 7. 关键交互时序（含延迟预算）

语音对话全链路时序（turn-based 模式）：

| 步骤 | 动作 | 预期延迟 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户按住说话/唤醒词触发，VAD检测语音结束 | ~500ms | Speech Server |
| 2 | ASR转写音频为文本 | ~800ms | Speech Server |
| 3 | 文本发送给Agent，Agent检索记忆、决策 | ~200ms | Agent Server |
| 4 | LLM生成响应（流式） | ~1500ms (TTFT) | Ollama |
| 5 | 控制器映射情绪标签到VTS表情/动作 | ~50ms | Tauri Controller |
| 6 | TTS合成语音并播放，同步驱动口型 | ~800ms | Speech+VTS |
| 7 | 对话结束，memory-policy决定存储策略 | ~100ms | Agent Server |
| 全链路总计 |  | ~4-5s |  |

注：Phase 1 只做 turn-based，不做“边听边打断边生成边播报”的复杂实时双工链路。

# 8. 仓库结构（简化）

v2 的 monorepo 结构对 Phase 1 过重。v3 采用扁平结构：

desktop-pet/

tauri-app/              # Tauri 前端 + Rust 后端

src/                  # 前端 (HTML/CSS/JS 或 React)

src-tauri/            # Rust: 进程管理、VTS客户端、状态机

agent-server/           # Python FastAPI: Agent抽象层+记忆+工具

providers/            # hermes_provider.py, simple_llm_provider.py

memory/               # memory_store.py (SQLite + sqlite-vss)

tools/                # 截图、剪贴板、提醒、启动应用

speech-server/          # Python FastAPI: ASR+TTS

assets/                 # Live2D模型、prompts、音色配置

scripts/                # start-all.ps1, preload-models.ps1

docs/                   # architecture.md, api-contracts.md

config.toml             # 统一配置文件

# 9. 实施计划（6周，含缓冲）

v2 的 4 周过于激进。v3 调整为 6 周，每周都有可验证的里程碑：

| 周次 | 目标 | 里程碑验收 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 基座: Tauri项目初始化+Agent Server骨架+Ollama接入+文本聊天 | 能在Tauri窗口中与LLM文本对话 |
| 第2周 | Live2D: VTS连接+状态机+表情/口型驱动 | 桌宠角色能随对话状态切换表情 |
| 第3周 | 语音: Speech Server+ASR/TTS+语音回合制对话 | 能用语音完成一次完整对话 |
| 第4周 | 记忆与工具: 长期记忆+短期摘要+截图/剪贴板/提醒 | 跨会话记住用户偏好，工具可用 |
| 第5周 | 稳定性: 进程管理器+异常恢复+寒启动优化+配置面板 | 连续运行4h不崩溃，崩溃后自动恢复 |
| 第6周 | 缓冲: 开机自启+打包+文档+端到端测试 | 全部验收指标达标，可交付 |

# 10. 主要风险与规避

| 风险 | 严重度 | 规避措施 |
| --- | --- | --- |
| 首版追求实时自然对话 | 高 | Phase 1只做turn-based；PersonaPlex放第二阶段 |
| 自写Live2D渲染器拖慢项目 | 高 | 首版用VTube Studio API；等验证后再自研 |
| 显存不足/延迟过高 | 高 | 强制量化+显存预算表+自动降级 |
| Hermes不稳定或接口不匹配 | 中 | Agent抽象层+SimpleLLMProvider降级方案 |
| VTube Studio付费/升级破坏兼容 | 中 | VTS API版本锁定+评估Open-LLM-VTuber备选 |
| 记忆体验失控 | 中 | 显式策略+UI可视化+清除入口 |
| 进程管理复杂度 | 中 | 3+1简化拓扑+内置进程管理器 |
| 单人开发周期不足 | 中 | 6周计划含缓冲+每周可验证里程碑 |

# 11. 参考依据

- NousResearch / hermes-agent: 官方 README 与 API server 文档

- DenchiSoft / VTubeStudio: 官方 API 文档，WebSocket 连接

- Snowfork / Open-LLM-VTuber: 支持 Windows、本地语音、Live2D

- Tauri: 官方文档，Rust + WebView2，内存占用远低于 Electron

- Google Gemma 4 官方文档与 Ollama 官方模型库

- SYSTRAN / faster-whisper: ASR 本地部署

- myshell-ai / MeloTTS: 中日英多语 TTS

- NVIDIA / PersonaPlex: 实时双工语音，第二阶段考虑

本方案 v3 基于 v2 进行架构审查与迭代，核心改动聚焦于：降低运维复杂度、明确 VRAM 预算、增加容错机制、引入 Agent 抽象层降低依赖风险、延长实施周期以确保质量。